Opole, dnia 17 lipca 2026 r.

Oferent:

AUTOMATIK Systems Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 152, 45-837 Opole

NIP: 754-311-22-33, tel. 77 544 10 20

oferta nr OF/2026/071

Adresat:

Szpital Powiatowy w Kluczborku

ul. Skłodowskiej 23, 46-200 Kluczbork

Dział Techniczny – Pan Rafał Ziemba

OFERTA HANDLOWA

na modernizację systemu BMS budynku głównego szpitala

W odpowiedzi na Państwa zapytanie z dnia 3 lipca 2026 r. przedstawiamy ofertę na modernizację systemu zarządzania budynkiem (BMS) w budynku głównym szpitala, obejmującą:

- wymianę sterowników swobodnie programowalnych central wentylacyjnych NW1–NW6 (6 szt.) wraz z integracją po protokole Modbus TCP,

- montaż 42 czujników temperatury i wilgotności oraz 8 przetworników różnicy ciśnień w strefach czystych,

- dostawę i konfigurację serwera SCADA z wizualizacją, trendami i alarmowaniem (powiadomienia e-mail/SMS), licencja bez limitu punktów,

- integrację istniejącego węzła cieplnego (regulator Samson TROVIS 5578) oraz agregatów chłodniczych,

- szkolenie personelu technicznego (8 h) i dokumentację powykonawczą.

Cena ryczałtowa: 286 500,00 zł netto + VAT 23% (352 395,00 zł brutto). Termin realizacji: 10 tygodni od podpisania umowy, prace w obiekcie czynnym w uzgodnieniu z Działem Technicznym. Gwarancja: 36 miesięcy na roboty i urządzenia, czas reakcji serwisu 24 h. Warunki płatności: 30% zaliczki, 70% po odbiorze końcowym, termin 30 dni.

Oferta ważna 60 dni od daty wystawienia. Ceny nie obejmują ewentualnych robót budowlanych towarzyszących wykraczających poza trasy kablowe ujęte w przedmiarze (zał. nr 1).

.......................................................

(za Oferenta: inż. Dariusz Wrona – Dyrektor Handlowy)